|  |  |
| --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ** **УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН****АМУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****649481 с.Амур, пер.Школьный 7, тел. 27-3-43** | **АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ****КОКСУУ-ООЗЫ****АМУРДАГЫ JУРТ JЕЕЗЕ****649481 с.Амур jурт, Школьный ором 7,** **тел. 27-3-43** |

649481 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Амур тел. (388 48) 27-3-83

 E-mail: spamur@mail/ru

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е JAKAAH**

 от 09 апреля 2021 года № 34

 с.Амур

О мерах по благоустройству и санитарной очистке на

территории муниципального образования Амурское

сельское поселения

 В целях систематизации работы по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай

 Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай на 2021 год (приложение № 1, прилагается).
2. Провести весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей с 15 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года (далее – весенний Двухмесячник), осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года (далее – осенний месячник по благоустройству).
3. Информацию об исполнении мероприятий, указанных в Плане, предоставлять в Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай по срокам исполнения, в течение 3 дней после окончания срока исполнения.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава

МО «Амурское сельское поселение» В.М.Долгих

 Утвержден:

 Распоряжением Главы

 МО «Амурское сельское поселение»

 от 09.04.2021 года № 34

 П Л А Н

 мероприятий по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на

 территории Амурского сельского поселения Усть-Коксинского района

 на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей (далее – весенний Двухмесячник): | до 31 мая | Долгих В.М.;Беликова Е.В.;Байлагасова Г.В.;Усова С.С.;Старосты сел;Депутаты сельского Совета |
| 2. | Предоставление в отдел ЖКХ и МИ Администрации МО «Усть-Коксинский район» отчетов о выполнении Плана мероприятий по проведению весеннего Двухмесячника | до 31 мая | Беликова Е.В.;Байлагасова Г.В. |
| 3. | Проведение уборки территорий кладбищ, в том числе от мусора, сухой травы | до 31 мая | Долгих В.М.;Беликова Е.В.;Байлагасова Г.В.;Усова С.С.;Ерлина З.И.;Махалина Л.А.;Махалин А.В.;старосты сел;депутаты сельского Совета |
| 4. | Проведение акарицидных обработок (кладбищ) | до 31 мая | Долгих В.М. |
| 5. | Осуществление мероприятий по устройству освещения территории сельских поселений в населенных пунктах | до 31 мая;до 1 сентября | Долгих В.М. |
| 6. | Сбор и вывоз ТКО, несанкционированных свалок с берегов рек Кокса и Абай | до 1 июля;до 1 сентября | Долгих В.М. |
| 7. | Закрепление депутатов Совета депутатов Амурского сельского поселения и специалистов сельской администрации за территориями в селах для ежедневного контроля состояния, рассмотрение результатов рейдовых проверок на планерках по благоустройству | до 31 мая;до 1 июля;до 31 октября | Долгих В.М.Беликова Е.В. |
| 8. | Приведение в надлежащее состояние зон отдыха, берегов водных объектов на территории сельского поселения | до 31 мая;до 1 июля | Долгих В.М.;Беликова Е.В.;Старосты сел:Панина А.Н.;Шикакова Р.Н. |
| 9. | Ремонт детских игровых площадок | до 1 июля | Долгих В.М.;Старосты сел;Депутаты сельского Совета |
| 10. | Проведение конкурсов по благоустройству:- «Лучшая усадьба 2021 года» | до 1 октября | Долгих В.М.;Усова С.С.; Ерлина З.И.;Старосты сел |
| 11. | Проведение собраний, бесед с населением по вопросам санитарной очистки территорий, размещение на сайте поселения | до 31 мая;до 1 сентября;до 31 октября | Долгих В.М.;Байлагасова Г.В.;Ерлина З.И.;Беликова Е.В.;Усова С.С.;Махалина Л.А. |
| 12. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения | до 31 мая;до 31 сентября;до 31 октября | Долгих В.М.; С.С.Усова |
| 13. | Проведение мероприятий по упорядочению содержания домашних животных и контролю над численностью безнадзорных животных | до 31 мая;до 1 сентября;до 31 октября | Долгих в,М.;Усова С.С.;Старосты сел;Депутаты сельского Совета |
| 14. | Проведение осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей | 01.09.2021 по 31.10.2021Отчет о выполнении до 1 ноября | Долгих В.М.;Ерлина З.И..;Усова С.С.;Старосты селБеликова Е.В.;Байлагасова Г.В. |