**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е JAKAAH**

 от 16 февраля 2021 г. № 18

 с.Амур

Об организации мероприятий по безаварийному

пропуску паводковых вод на территории муниципального

образования Амурское сельское поселение

 В целях своевременного осуществления мер по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай, снижения экономического ущерба, предотвращения гибели людей и животных в паводковый период 2021 года,

 **РАСПОРЯЖАЮСЬ :**

 1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Амурское сельское поселение в 2021 году.

 2. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования Усть-Коксинского района Республики Алтай во время весеннего половодья в 2021 году возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай.

 3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава

МО «Амурское сельское поселение» В.М.Долгих

 Приложение

 к Распоряжению Главы № 18 от 16.02.2021 г.

 ПЛАН

 мероприятий по организационному пропуску паводковых вод на территории

 муниципального образования Амурское сельское поселение Республики Алтай

 в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение |  Сроки исполнения |
| 1. | Определение состава и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопадковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | Долгих В.М.;Беликова Е.В. | До 25 февраля 2021 года |
| 2. | Подготовка пунктов временного размещения людей и мест отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон возможных затоплений | Долгих В.М.,;Беликова Е.В.;Махалина Л.А. | До 20 марта 2021 года |
| 3.  | Организация разъяснительной работы с населением об опасности в период весеннего-летнего половодья.Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в паводкоопасный период. | Беликова Е.В.;Байлагасова Г.В.;Усова С.С.;Махалина Л.А.;Ерлина З.И.;депутаты сельского Совета | В период прохождения паводковых вод |